**ZAŁĄCZNIK NR 2**

*Tab. Harmonogram rzeczowo – finansowy na lata 2017 – 2020*

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Instytucja  odpowiedziana za realizację (+jednostki włączone)** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]** | | | | | **Źródła  finansowania** | **Informacje o zadaniu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Razem** |
| **1** | **OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA** | W dokumencie PGN dla Gminy Rytwiany zaplanowano zadania tj.:  - termomodernizacja, montaż instalacji OZE i modernizacja oświetlenia budynków JST,  - budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,  - modernizacja  i przebudowa dróg gminnych,  - montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, oraz termomodernizacja  i wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. | Gmina  Rytwiany,  właściciele  budynków mieszkalnych | 482 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 30 482 000 | RPO,  Budżet gminy | Zgodne z PGN Gminy Rytwiany |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w  Gminie Rytwiany | Gmina  Rytwiany | 50 000 | 1 442 445 | - | - | 1 492 045 | RPO,  Budżet gminy | - |
| **2** | **ZAGROŻENIA HALASEM** | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy  Rytwiany | Gmina  Rytwiany | 120 000 | 130 000 | 120 000 | 140 000 | 510 000 | Budżet  państwa,  Budżet gminy | Według zaplanowanych zadań  w gminie |
| **3** | **GOSPODARKA WODNO -  ŚCIEKOWA** | Budowa  przydomowych oczyszczalni | Gmina  Rytwiany | 30 000 | 3 030 033 | - | - | 3 080 033 | PROW,  Budżet gminy |  |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej  w Sichowie Dużym | Gmina  Rytwiany | 39 478 zł | - | - | - | 39 478 | Budżet  powiatu staszowskiego,  Budżet gminy | Zadanie  z WPF |
| **4** | **GOSPODARKA ODPADAMI** | Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Gmina  Rytwiany | 47 100 | 48 500 | 50 000 | 51 700 | 197 300 | Wpływy  z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi | Zadanie  realizowane na bieżąco |
|  |  |  |  |
| Zwiększenie dotychczasowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła) | Gmina  Rytwiany | Wpływy  z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi | Zadanie  realizowane na bieżąco |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych  i poddanie ich procesom przetwarzania na poziomie odzysku  min. 70% do końca 2020 r | Gmina  Rytwiany | Wpływy  z tytułu opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi | Zadanie  realizowane na bieżąco |
| Sukcesywne  usuwanie  i unieszkodliwianie odpadów  zawierających azbest | Gmina  Rytwiany | 83 492 | 104 365 | 104 365 | 104 365 | 396 587 | Środki  własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW | Koszt  usunięcia azbestu – 1000 zł/Mg |
| Wymiana kontenerów KP -7 na nowe | Gmina  Rytwiany | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | Środki  wewnętrzne | Zadanie  z WPF |
| **5** | **ZASOBY PRZYRODNICZE** | Opieka nad  pomnikami przyrody | Gmina  Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie  własne UG Rytwiany | Zadanie nieinwestycyjne |
| Promocja cennych przyrodniczo obiektów na terenie gminy | Gmina Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie  własne UG Rytwiany | Zadanie nieinwestycyjne |
| Promocja cennych przyrodniczo obiektów na terenie gminy | Gmina  Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie  własne UG Rytwiany | Zadanie  realizowane na bieżąco  z młodzieżą szkolną i gimnazjalną |