**ZAŁĄCZNIK NR 2**

*Tab. Harmonogram rzeczowo – finansowy na lata 2017 – 2020*

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Instytucja odpowiedziana za realizację (+jednostki włączone)** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]** | **Źródła finansowania** | **Informacjeo zadaniu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Razem** |
| **1** | **OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA** | W dokumencie PGN dla Gminy Rytwiany zaplanowano zadania tj.:- termomodernizacja, montaż instalacji OZE i modernizacja oświetlenia budynków JST,- budowa i modernizacja oświetlenia drogowego,- modernizacja i przebudowa dróg gminnych,- montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, oraz termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. | Gmina Rytwiany, właściciele budynków mieszkalnych | 482 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 30 482 000 | RPO,Budżet gminy | Zgodne z PGN Gminy Rytwiany |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany | Gmina Rytwiany | 50 000 | 1 442 445 | - | - | 1 492 045 |  RPO,Budżet gminy | - |
| **2** | **ZAGROŻENIA HALASEM** | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rytwiany | Gmina Rytwiany | 120 000 | 130 000 | 120 000 | 140 000 | 510 000 | Budżet państwa,Budżet gminy | Według zaplanowanych zadań w gminie |
| **3** | **GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA** | Budowa przydomowych oczyszczalni | Gmina Rytwiany | 30 000 | 3 030 033 | - | - | 3 080 033 | PROW,Budżet gminy |  |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym  | Gmina Rytwiany | 39 478 zł | - | - | - | 39 478 | Budżet powiatu staszowskiego,Budżet gminy | Zadanie z WPF |
| **4** | **GOSPODARKA ODPADAMI** | Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Gmina Rytwiany | 47 100 | 48 500 | 50 000 | 51 700 | 197 300 | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  |  |  |  |
| Zwiększenie dotychczasowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła) | Gmina Rytwiany | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom przetwarzania na poziomie odzyskumin. 70% do końca 2020 r | Gmina Rytwiany | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest | Gmina Rytwiany | 83 492 | 104 365 | 104 365 | 104 365 | 396 587 | Środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW  | Koszt usunięcia azbestu – 1000 zł/Mg |
| Wymiana kontenerów KP -7 na nowe | Gmina Rytwiany | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | Środki wewnętrzne | Zadanie z WPF |
| **5** | **ZASOBY PRZYRODNICZE** | Opieka nad pomnikami przyrody | Gmina Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie własne UG Rytwiany | Zadanie nieinwestycyjne |
| Promocja cennych przyrodniczo obiektów na terenie gminy | Gmina Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie własne UG Rytwiany | Zadanie nieinwestycyjne |
| Promocja cennych przyrodniczo obiektów na terenie gminy | Gmina Rytwiany | - | - | - | - | - | Zadanie własne UG Rytwiany | Zadanie realizowane na bieżąco z młodzieżą szkolną i gimnazjalną |