Rytwiany dnia 04.08.2021 r.

IŚ.7013.3.2021.DC

Zaproszenie do złożenia oferty

1.Zamawiający:

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach”.

2.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach.

Lokalizacja: Rytwiany, ul. Staszowska 15

W załączeniu do zaproszenia:

-dokumentacja techniczna budowy pochylni

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

-przedmiar robót

Zamawiający wymaga, aby prace były realizowany w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

3.Warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami:

- kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem w specjalności konstrukcyjnej.

4.Pożądany termin realizacji zamówienia	- do 2 m-cy od daty podpisania umowy.

5.Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa - 100%

Do porównania złożonych ofert będzie przyjmowana cena brutto.

6.Podstawa przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w oparciu o ww. informacje oraz oględziny miejsca budowy.

Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest kierownik referatu Inwestycji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Dariusz Ciepiela- Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, pokój nr 34, tel. 158647939.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7.Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do 20.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 lub elektroniczne na adres rytwiany@rytwiany.com.pl

Wójt Gminy Rytwiany

mgr Grzegorz Forkasiewicz

…………………………………...

( nazwa wykonawcy )

.......................................

( siedziba wykonawcy )

.......................................

……………………….

(adres e-mail)

Gmina Rytwiany

ul. Staszowska 15

28-236 Rytwiany

O F E R T A CENOWA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

„Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach” oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę:

- .......................................... zł brutto

Słownie złotych: ...........................................................................................................................

1.Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Udzielimy 36 m-cy rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy

4.Funkcję kierownika budowy obejmie: ………………………………………………………

(uprawnienia budowlane i przynależność do izby samorządu zawodowego w załączeniu)

4.Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:

a.wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS*

b……………………………….

c………………………………..

d………………………………..

Podpisano

............................................................

( upoważniony przedstawiciel )

............................................................

( adres )

dnia, ...............................................

*niewłaściwe skreślić

Wzór umowy

UMOWA NR ………………

Zawarta w Rytwianach w dniu ………………………..

pomiędzy:

Gminą Rytwiany ul. Staszowska 15, 28- 236 Rytwiany, NIP: 8661599179, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – mgr Grzegorza  Forkasiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –mgr Mirosławy Szewczyk

a

……………………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Rytwianach”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu prac określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 w terminie do dnia ……………….

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy .

§ 4

- Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności z PN lub deklaracje zgodności .

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać planowany zakres prac siłami własnymi.

§ 6

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

a)……………………………………posiadający uprawnienia budowlane …………….

……………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca oświadcza, że wymieniona osoba w pkt 1 posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania funkcji kierownika budowy i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada kopie uprawnień budowlanych oraz kopie aktualnych zaświadczeń dotyczących wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: …………… zł brutto (słownie: ………………………………..).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonywania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu  podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  w systemie podzielonej płatności.

§ 7

- Strony postanawiają,  że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz przy odbiorze 0,5% za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

- za opóźnienia w umożliwieniu rozpoczęcia robót lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia lub przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający jest uprawniony do potracenia należnej kary umownej oraz roszczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odstąpienie od Umowy nie pozbawia żądnej ze Stron prawa do dochodzenia zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że czynności odbioru spisane będą w protokole zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 9

- Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie z tytułu rękojmi i  gwarancji na prace objęte niniejszą umową.

- Termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną tak jak za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tej umowy.

§ 11

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                 		                   WYKONAWCA: